4-10-2018

Bart van Maarschalkerweerd

BCLW

Sprint 2

Review BCLW

Wat heb ik gedaan  
Deze sprint ben ik achter veel gekomen, ook een aantal dingen gemaakt maar geen officieel begin gemaakt aan de applicatie. Ik heb vooral verschillende test programma’s gemaakt met OpenCV2 Tensorflow en de Tensorflow Object Detection API. Ik ben achter verschillende methoden gekomen om een bepaald gewenst resultaat te komen. Ik denk dat ik volgende week al aan de daadwerkelijke applicatie kan beginnen. Dus dat is mooi  
  
Samenwerking

Over het algemeen ging de samenwerking erg goed, onze scrum methode + trello bord helpt hier echt gigantisch bij. Net zoals vorige week werk ik erg veel met wessel (hij doet de setup voor mij) Maar ook veel met Cees, hij is nu ook begonnen om de proggraming languages te leren i.p.v. analyse maken. Zo legde ik hem een aantal dingen uit omdat ik natuurlijk meer research tijd heb gekregen. We geven Luke vooral de zelfstandige taken maar die zijn redelijk goed gegaan. Helaas was Luke ook op maandag/dinsdag (5u + 3).

# Verbeterpunten

Deze week kon het Trello bord beter worden benut, zo hadden wij incorrecte dingen in de WORKING staan en hebben wij gewoon slecht gepland, dit kwam wel doordat wij een development-team-lid misten. Luke is trouwens verbeterd sinds vorige week, zo heeft hij deze week het teamreview opgepakt.