24-9-2018

Bart,Wessel,Luke en Cees

BCLW

Sprint 2

Teamreview BCLW

Wat hebben wij gedaan  
Wij hebben deze week een Projectplan opgesteld hier is Cees mee aan de slag gegaan. Er is nog wat extra Research gedaan naar navigatie systemen etc.. Er zijn voor het eerst werkende tests gedaan voor de lines detection van het project wat al een grote stap is in het project. Ook hebben wij onze dataset gevonden van verkeersborden. Verder is er nu een werkende development VM opgezet zodat iedereen verder aan het project kan werken.

Samenwerking

Samenwerking ging goed, op het Trello bord kan iedereen precies zien wat er moest gebeuren. De communicatie ging prima met elkaar ondanks ik (Luke) er maandag en dinsdag niet bij kon zijn. Verder heb ik niks gehoord over problemen die er zijn ontstaan is toen ik er niet was en woensdag en donderdag is iedereen gewoon weer prima verder gegaan met hun taken.

# Verbeterpunten

Dat we moeten melden wanneer er iemand niet is zodat de rest van de groep op de hoogte is waar die persoon is. Ook kan iedereen beter zijn Trello bijhouden zo staan er regelmatig meerdere onderdelen bij working terwijl er maar aan één ding tegelijk gewerkt kan worden. En we hadden miss wat veel ingeplant voor één week.